湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目

实施方案

项目主管单位：湟源县林业和草原局

项目编制时间：2020年4月

青海省林业和草原局制

目录

1、项目概要	1

2、编制依据	2

2.1法律法规	2

2.2资金文件	2

2.3相关文件	2

2.4技术方案、规程	3

2.5其他参考资料	3

3、编制原则	3

4、防控区现状调查	3

4.1项目区基本情况	3

4.2项目区上年度(发生)防治情况	4

4.3有害生物实际（或预测）发生情况	6

5、防控方案设计	7

5.1重点防控区域	7

5.2一般防治区域	8

5.3项目进度安排（按时间顺序）	13

6、投资测算	13

6.1测算依据	13

6.2经济技术指标	13

6.3现有药剂药械可用于本项目防治部分储备情况	14

6.4资金预算	14

7、项目提交材料	15

8、检查验收	16

8.1自查验收小组组成：	16

8.2验收依据	16

8.3验收标准	16

8.4检查验收相关材料及结论	16

9、项目管理及保障措施	17

9.1组织管理	17

9.2项目管理	17

9.3资金管理	18

9.4档案管理	18

9.5安全管理	18

9.6科技支撑	18

10、防控区效益评价	18

11、 附件	19

11.1 附表	19

11.2 附图	19

# 1、项目概要

| 项目名称 | 湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目 |
| --- | --- |
| 主管单位 | 湟源县林业草原局 | 法人 | 李耀武 |
| 编制单位 | 西宁林康有害生物防治服务有限公司 | 法人 | 郭海宁 |
| 编制人员 | 朱林科、马娟、柳婷婷、马晓平、杨海燕、王灵燕、郭伟超、代志浩 |
| 实施单位 | 湟源县森林病虫害防治检疫站 | 法 人 | 朱林科 |
| 实施期限 | 2020年5月-- 2020年11月 |
| 防治面积 | 8万亩 | 其中： | 病害 / 万亩 | 虫害 2 万亩 |
|  |  |  | 鼠害6万亩 | 有害植物 / 万亩 |
| 防控目标：根据不同地域、不同危害种类等，可选择性填写或自行填写指标。 |
| 杨树枝梢害虫 | 平均虫口密度控制在2头/50cm标准枝以下，防效达85%以上。 |
| 松皮小卷蛾 | 平均虫口密度控制在1头/株以下，防效达85%以上。 |
| 高原鼢鼠 | 平均有效洞口数控制在5个/亩以下。 |
| 总体目标：有害生物发生盛期前进行有效控制，发生面积缩小，危害程度减轻，对林木造成损失较小。发生区不造成严重危害。防治区林分生长健康,没有大面积枯黄或林木死亡情况。社会、生态、经济效益明显。 |
| 项目资金 | 52万元 |
| 资金来源 | 50万元为青海省财政厅切块下达2020年省级财政支农林草改革发展资金，2万元为县财政补助资金。 |

# 2、编制依据

## 2.1法律法规

2.1.1森林病虫害防治条例

2.1.2植物检疫条例

2.1.3植物检疫条例实施细则（林业部分）

2.1.4中华人民共和国农药管理条例

2.1.5农药管理条例实施办法

## 2.2资金文件

2.2.1财政部　国家林业局关于印发《林业改革发展资金管理办法》的通知（财农〔2016〕196号）

2.2.2青海省财政厅 青海省林业厅关于印发《青海省财政林业改革发展资金管理实施细则》的通知（青财农字〔2017〕1437号）

2.2.3青海省财政厅关于切块下达2020年省级财政支农林草改革发展资金的通知（青财农字[2020]364号）

## 2.3相关文件

2.3.1国务院办公厅印发《关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知》（国办发[2014] 26号）

2.3.2国家林业局印发《关于进一步加强林业鼠（兔）害防治工作的通知》（林造发[2015]112号）

2.3.3青海省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见（青政办[2014]178号）

2.3.4关于做好2020年度林业有害生物防控项目实施方案编制工作的通知

2.3.5青海省林业厅关于印发《青海省林业有害生物防治项目检查验收办法（试行）》的通知（青森防总[2016]507号）

2.3.6青海省林业和草原局关于进一步加强林业有害生物防控工作的通知（青林防[2020]121号）

2.3.7青海森林病虫害防治检疫总站关于开展森防行业安全隐患排查整治工作的通知（青森防总[2020]20号）

2.3.8《主要林业有害生物成灾标准》[林造发（2012）26]号

## 2.4技术方案、规程

林业有害生物发生及成灾标准LY/T 1681-2006☑

森林害鼠监测、预报办法（试行）☑

林业有害生物防治成本估算指标（试行）☑

## 2.5其他参考资料

2.5.1最新林业资源调查数据资料☑

2.5.2 2019年主要林业有害生物发生情况及2020年主要林业有害生物发生趋势预测☑

2.5.3本县年度林业生产工程计划☑

# 3、编制原则

3.1坚持预防为主、科学防控、依法监管、强化责任的方针；

3.2坚持集中资金、突出重点、分区治理、注重防效的原则；

3.3坚持绿色防控原则，提倡生态调控措施，采取营林、物

理、生物等无公害综合措施，促进森林健康。

# 4、防控区现状调查

## 4.1项目区基本情况

本项目涉及9个乡镇、142个林班、482个小班。项目区有林地面积162.34万亩，其中：有林地4.63万亩、疏林地0.23万亩、灌木林地78.85万亩、未成林地12.38万亩、宜林地65.96万亩、无立木林地0.24万亩、其它0.04万亩。四旁植树1200万株，农田林网290万株。

## 4.2项目区上年度(发生)防治情况

发生面积21.3万亩，其中轻度发生面积17.87万亩，中度发生面积3.19万亩，重度发生面积0.25万亩。主要林业有害生物发生种类：青杨叶锈病、杨树烂皮病、油松大蚜、绿盲蝽、锈斑楔天牛、云杉大灰象甲、云杉小卷蛾、杨树枝梢害虫、高山毛顶蛾、松皮小卷蛾、油松大盾象、高原鼢鼠、高原鼠兔等。

上年防治绩效评价结果（按照已防治的林业有害生物种类进行评价）：

4.2.1青杨叶锈病：

发生面积1.2万亩，防治面积1.06万亩，

防治方法：20%粉锈宁乳油1000倍液叶面喷雾防治。

药剂：20%粉锈宁乳油，用药量1060公斤，45%石硫合剂716公斤，资金量17万元。

防治率88.33%。防治效果：经检查验收，实际防治面积占应防治面积的100%，目标指标达标面积占应防治面积的100%。

任务全面完成☑            防治效果全部达标☑

4.2.2杨树烂皮病

发生面积0.5万亩，防治面积0.5万亩，

防治方法：使用涂白剂对0.5万亩杨树涂白防治。

药剂：生石灰、硫磺粉涂白剂， 用药量:生石灰7500公斤，硫磺粉750公斤，动物油脂450公斤等， 资金量10万元。

防治率100%。 防治效果：经检查验收，实际防治面积占应防治面积的100%，目标指标达标面积占应防治面积的100%。

任务全面完成☑                 防治效果全部达标☑

4.2.3天然林食叶害虫

食叶害虫——蚜虫发生面积0.5万亩，防治面积0.5万亩，

防治方法：喷烟、喷雾防治。

药剂：1%苦参碱烟剂喷烟防治、球孢白僵菌喷雾防治。 用药量：1%苦参碱烟剂205 公斤，球孢白僵菌400公斤。资金量 10万元。

防治率100%。 防治效果：经检查验收，实际防治面积占应防治面积的100%，目标指标达标面积占应防治面积的100%。

任务全面完成☑                 防治效果全部达标☑

4.2.4云杉大灰象甲

发生面积0.5万亩，防治面积0.5万亩，

防治方法：喷雾防治。

药剂：0.5%虫菊.苦参碱可溶液剂1000倍液 ，用药量310公斤， 资金量6.7万元。

防治率100%。 防治效果：经检查验收，实际防治面积占应防治面积的100%，目标指标达标面积占应防治面积的100%。

任务全面完成☑                  防治效果全部达标☑

4.2.5云杉小卷蛾

发生面积0.5万亩，防治面积0.5万亩，

防治方法：喷雾防治。

药剂：0.5%虫菊.苦参碱可溶液剂1000倍液 ，用药量250公斤， 资金量3.3万元。

防治率100%。 防治效果：经检查验收，实际防治面积占应防治面积的100%，目标指标达标面积占应防治面积的100%。

任务全面完成☑                  防治效果全部达标☑

4.2.6高原鼢鼠及高原鼠兔

鼠害发生面积13.5万亩，其中高原鼢鼠发生面积12.99万亩，高原鼠兔发生面积0.5万亩。2019年防治13.49万亩（高原鼢鼠面积12.99万亩，鼠兔防治面积0.5 万亩。

防治方法：人工弓箭捕捉高原鼢鼠；鼠道难灭鼠剂投药防治高原鼠兔；积石堆等。

药剂：鼠道难、新贝奥生物灭鼠剂用药量1200公斤。资金量44.8万元。

防治率99.93%。 防治效果：经检查验收，实际防治面积占应防治面积的100%，目标指标达标面积占应防治面积的100%。

任务全面完成☑              防治效果全部达标☑

## 4.3有害生物实际（或预测）发生情况

4.3.1杨树枝梢害虫——六点叶蝉、大青叶蝉、蚜虫等

主要寄主 ：青杨。寄主面积14.44万亩。叶蝉、蚜虫等杨树枝梢害虫发生面积1.5万亩，其中：轻度1.5万亩、中度0万亩、重度0万亩、成灾0万亩。平均虫口密度15.01头/50cm标准枝。

4.3.2松皮小卷蛾

主要寄主 ：青海云杉，寄主面积4.37万亩，发生面积0.5万亩,其中：轻度0万亩、中度0.5万亩、重度0万亩、成灾0万亩。平均虫口密度4.22头/株。

4.3.4高原鼢鼠

主要寄主 ：沙棘、云杉等。 寄主面积76.47万亩。发生面积6万亩，其中：轻度4万亩、中度0.51万亩、重度1.49万亩。平均有效洞口数15.31个/亩。

# 5、防控方案设计

本项目共防治面积8万亩。其中:杨树枝梢害虫防治面积1.5万亩（一般防治1.5万亩）；松皮小卷蛾防治面积0.5万亩（一般防治0.5万亩）；高原鼢鼠防治面积6万亩（重点防治2万亩、一般防治4万亩）。

## 5.1重点防控区域

### 5.1.1高原鼢鼠

5.1.1.1防治地点、面积（详见附表2）

全县防治面积2万亩，其中：大华镇0.32万亩、寺寨乡0.67万亩、日月乡0.63万亩、东峡乡0.38万亩。

与上年重复防治☑        新防治☑

重复地点：大华镇巴燕吉盖-1林班、日月乡小茶石浪-11林班。

重复面积：0.28万亩。

重复原因：高原鼢鼠繁殖能力强，为持续降低高原鼢鼠危害，需重复防治。

5.1.1.2防控技术措施

①监测

设立临时监测点4个，地点：大华镇、寺寨乡、日月乡、东峡乡。

标准地4个，地点：大华镇牙麻岔、寺寨乡马吉岭、日月乡寺滩、东峡乡炭窑。

监测时间：2020年4月初——2020年11月上旬。

监测次数：每月1-2次，不少于7次。

监测内容：高原鼢鼠发生动态，掌握其活动情况。

监测方法：人工地面调查☑  方法：观察林地内是否有拱起的土丘、寄主植物是否受害，调查有效洞口数量。

监测目标：准确掌握高原鼢鼠的危害期，确定最佳防治时期，为防治工作提供依据。

②防治

人工物理

人工捕捉☑  方法 ：在有效洞口布设人工地箭。

5.1.1.3计划防治时间

9月中旬至10月下旬（以实际监测情况为准），历时50天，作业次数1次。

5.1.1.4 不同作业方式用工、用量核算

①捕捉专业队伍

弓箭捕捉防治面积2万亩，两个防治队伍，需20人（每人自备不少于20张弓箭）。

②用工量

共需1000工日，其中：弓箭人工捕捉防治面积2万亩，需20人，需50日（20亩/人/天，20人/天），计1000工日。

## 5.2一般防治区域

### 5.2.1防治对象：松皮小卷蛾

5.2.1.1 防治地点、面积（见附表2）

全县防治0.5万亩，其中：大华镇0.29万亩、苗圃0.12万亩、四边造林0.09万亩。

与上年重复防治□        新防治☑

5.2.1.2防控技术措施

①监测

设立临时监测点1个，地点：大华镇。

标准地1个，地点：大华镇大华村。

监测时间：2020年5月-9月。

监测次数：每月1-2次，不少于5次。

监测内容：观察松皮小卷蛾生活史、危害规律、危害范围。

监测方法：人工地面调查☑  方法：设置监测标准地，标准地面积3亩，在标准地内随机选取20株树进行发生危害程度调查，统计虫口数，计算虫口密度。

监测目标：掌握松皮小卷蛾成虫发生初期、盛期时间以及危害程度，确定防治最佳时机。

②防治

药剂防治

药剂名称：3.4%甲氨基阿维菌素乳油。

常量喷雾☑   方法：利用车载式喷雾器喷施3.4%甲氨基阿维菌素乳油1000倍液。

5.2.1.3计划防治时间

6月中旬-7月上旬（以实际监测成虫羽化情况为准），历时20天，作业次数1次。

5.2.1.4 不同作业方式用工、用量核算

①药剂：共需250公斤，其中：

3.4%甲氨基阿维菌素乳油：防治面积0.5万亩，药剂浓度1000倍，每亩施药0.05公斤，共需250公斤。

②药械：

车载式喷雾器防治面积0.5万亩，需1台。

③用工量：共需68工日，其中：

车载式喷雾器防治面积0.5万亩，需4人，1台车，需17日（300亩/车/天），计68工日。

### 5.2.2防治对象：杨树枝梢害虫（叶蝉、蚜虫等）

5.2.2.1防治地点、面积（详见附表2）

全县防治1.5万亩，其中：大华镇0.3万亩、申中乡0.29万亩、波航乡0.13万亩、巴燕乡0.15万亩、寺寨乡0.06万亩、和平乡0.22万亩、日月乡0.1万亩、城关镇0.08万亩、东峡乡0.17万亩。

与上年重复防治□        新防治☑

5.2.2.2防控技术措施

①监测

设立临时监测点3个，地点：大华镇、城关镇、和平乡。

标准地3个，地点：大华镇池汉村、城关镇人民公园、和平乡小高陵村。

监测时间：2020年5月-9月。

监测次数：每月1-2次，不少于5次。

监测内容：观察杨树枝梢害虫（叶蝉、蚜虫等）生活史、危害规律、危害范围。

监测方法：人工地面调查☑  方法：在3亩标准地内，随机选取20株样树，在树冠的东南西北4个方位，分别选取5个50cm长枝，调查记录虫态、虫口数量，计算虫口密度。

监测目标：掌握杨树枝梢害虫发生初期、盛期时间以及危害程度，确定防治最佳时机。

②防治

无公害药剂防治

药剂名称：0.5%虫菊.苦参碱可溶液剂。

常量喷雾☑  方法：利用车载式喷雾器喷施0.5%虫菊.苦参碱可溶液剂1000倍液。

5.2.2.3计划防治时间

2020年6月上旬—7月上旬（时间以实际监测情况为准），历时30天。作业次数1次。

5.2.2.4 不同作业方式用工、用量核算

①药剂：共需750公斤，其中：

0.5%虫菊.苦参碱可溶液剂：防治面积1.5万亩，药剂浓度1000倍，每亩施药0.05公斤，需750公斤。

②药械

车载式喷雾器防治面积1.5万亩，需2台。

③用工量：共需200工日，其中：

车载式喷雾器防治面积1.5万亩，需8人，2台车，需25日（300亩/车/天），计200工日。

### 5.2.3防治对象：高原鼢鼠

5.2.3.1 防治地点、面积（见附表2）

全县防治4万亩，其中：大华镇1.12万亩、日月乡0.28万亩、和平乡0.62万亩、波航乡0.49万亩、申中乡0.28万亩、巴燕乡1.21万亩。

与上年重复防治☑        新防治☑

重复地点：和平乡和平-9林班、刘家台-20林班、刘家台-17林班、刘家台-19林班、刘家台-14林班；大华镇塔湾-8林班、新胜-12林班、崖根-9林班；日月乡山根-1林班、雪隆-3林班；申中乡莫布拉-7林班；巴燕乡居士浪-8林班。

重复面积：3万亩。

重复原因：高原鼢鼠繁殖能力强，为持续降低高原鼢鼠危害，需重复防治。

5.2.3.2防控技术措施

①监测

设立临时监测点4个，地点：大华镇、和平乡、波航乡、巴燕乡。

标准地4个，地点：大华镇塔湾村、和平乡和平村、波航乡石崖湾村、巴燕乡居士浪村。

监测时间：2020年5月—2020年11月。

监测次数：每月1-2次，不少于7次。

监测内容：高原鼢鼠发生动态，掌握其活动情况。

监测方法：人工地面调查☑  方法：观察林地内是否有拱起的土丘、寄主植物是否受害。调查有效洞口数量。

监测目标：准确掌握高原鼢鼠的危害期，确定最佳防治时期，为防治工作提供依据。

②防治

人工物理

人工捕捉(   方法 ：在有效洞口布设人工地箭。

5.2.3.3计划防治时间

9月中旬至10月上旬（以实际监测危害情况为准），历时50天，作业次数1次。

5.2.3.4 不同作业方式用工、用量核算

①捕捉专业队伍

弓箭捕捉防治面积4万亩，三个防治队伍，需30人（每人备20张弓）。

②用工量

共需810工日，其中：弓箭人工捕捉防治面积4万亩，需30人，需27日（50亩/人/天，30人/天），计810工日。

## 5.3项目进度安排（按时间顺序）

防前调查: 2020年3-4月

地块落实：2020年4月

方案编审：2020年4月—5月

招投标：2020年5月

采购药剂药械：2020年5月

高原鼢鼠防治：2020年9月中旬—10月下旬

杨树枝梢害虫防治：2020年6月上旬－7月上旬

松皮小卷蛾防治：2020年6月中旬－7月上旬

防治效果检查：每项防治工作结束1-2周后进行

县级自查：2020年7月—10月

市级核查：县级自查后一个月内进行。

# 6、投资测算

## 6.1测算依据

6.1.1防治成本以防治作业方式、作业地类、施工难度等进行测算

6.1.2药剂药械、劳动力价格以市场价格为参考，并根据运输距离、施工难度等进行相应调整。

## 6.2经济技术指标

主要经济技术指标

| 项目 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4%甲氨基阿维菌素乳油 | 公斤 | 65 |  |
| 0.5%虫菊.苦参碱可溶液剂 | 公斤 | 90 |  |
| 人工工资 | 工日 | 150 |  |

## 6.3现有药剂药械可用于本项目防治部分储备情况

6.3.1药剂名称及种类

0.5%虫菊.苦参碱可溶液剂110公斤。

6.3.2药械名称及种类

无。

## 6.4资金预算

项目总投资52万元，其中：直接费用47.39万元，占总投资的91.12%，包括材料费7.39万元、防治费40万元；间接费用4.61万元，占总投资的8.88%，包括方案编制费0.95万亩、防效调查验收费2.84万元、项目审计费0.3万元、项目招标费0.52万元。详见下表：

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目资金预算表

| 项目 | 种类 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计（万元） | 省财政支农资金（万元） | 县财政补助资金（万元） |  |
| 总计 |  |  |  |  | 52.00 | 50.00 | 2.00 |  |
| 一.直接费用 |  |  |  |  | 47.39 | 45.39 | 2.00 |  |
| 1.材料费 |  |  |  |  | 7.39 | 5.39 | 2.00 |  |
| 1.1药剂 | 3.4%甲氨基阿维菌素乳油 | 250 | 公斤 | 65 | 1.63 | 1.63 |  |  |
|  | 0.5%虫菊.苦参碱可溶液剂 | 640 | 公斤 | 90 | 5.76 | 3.76 | 2.00 | 需750公斤，库存110公斤 |
| 2.防治费 |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 2.1重点防治 |  |  |  |  | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 2.1.1高原鼢鼠 | 人工捕捉 | 20000 | 亩 | 9 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 2.2一般防治 |  |  |  |  | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 2.2.1松皮小卷蛾 | 常量喷雾 | 5000 | 亩 | 5 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2.2.2杨树枝梢害虫 | 常量喷雾 | 15000 | 亩 | 5 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 2.2.3高原鼢鼠 | 人工捕捉 | 40000 | 亩 | 3 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 二.间接费用 |  | 4.61 | 4.61 |  |  |
| 1.方案编制费 | 直接费用的2% | 0.95 | 0.95 |  | 第三方 |
| 2.防效调查、验收费 | 直接费用的6% | 2.84 | 2.84 |  | 第三方 |
| 3.项目审计费 |  | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 4.招标费 | 总投资的1% | 0.52 | 0.52 |  |  |

注：1、车载式喷雾一般防治成本5元/亩：

（1）人工费：防治人员4人，1车，日工资150元/天，1辆防治车平均每天喷雾防治300亩，计2元/亩。

（2）燃油费：1辆防治车用油330元/天，打药机耗油60元/天（按汽油6.5元/L计），计1.3元/亩。

（3）防护用品及保险：0.2元/亩（包括防护手套、口罩、防护帽、保险等）。

（4）防治车辆租赁费450元/天/辆（含防治车辆、器械的保险、损耗及维修等费用），计1.5元/亩。

2、高原鼢鼠重点防治成本9元/亩：

（1）人工工资150元/天/人，每人每天防治20亩，20人每天，每天防治400亩，计7.5元/亩；

（2）其它1.5元/亩：包括交通、生活、燃油、防护用品、保险等费用。

3、高原鼢鼠一般防治成本3元/亩：

（1）人工工资150元/天/人，每人每天防治50亩，30人每天，每天防治1500亩，计3元/亩。防治费包括交通、生活、燃油、防护用品、保险等费用。

# 7、项目提交材料

实施方案及批复(                政府询价采购相关资料(

药剂、药械出、入库资料(        防前、防后原始调查统计表(

药剂安全使用与管理责任书(      防治承包协议或合同(

防治施工原始记录        (      防治施工跟班作业检查资料(

县级自查验收方案、原始资料(     州、市级核查原始资料等(

项目实施绩效评价报告(           与项目有关的其它资料(

与项目有关的所有影像资料（备注日期）(

# 8、检查验收

## 8.1自查验收小组组成：

湟源县林业和草原局相关人员，县森防站技术人员，防治公司负责人等。

市级核查(

## 8.2验收依据

青海省林业有害生物防治项目检查验收办法（试行）(

2020年度县批复的林业有害生物实施方案(

湟源县森防站与社会化防治公司或专业队的承包防治协议或合同(

## 8.3验收标准

8.3.1面积核实

实际防治面积占应防治面积的95%以上，且目标指标达标面积占应防治面积的85%以上为验收通过。

8.3.2目标指标

以达到项目目标指标标准及承包防治协议或合同中的相关要求为验收通过。

## 8.4检查验收相关材料及结论

自查、核查验收原始统计表(

自查、核查验收小组签字(

验收小组验收意见(

项目验收报告(

项目验收影像资料(

实施项目涉及有关乡镇签字盖章(

# 9、项目管理及保障措施

## 9.1组织管理

实行项目法人负责制(  招投标制(  报账制( 监理制□

成立县(局、站)领导组成的林业有害生物防控领导小组(

行政领导安排部署、检查督导防控任务(

县级林业和草原局负责项目的监督管理(

县级森防站负责项目的具体工作(

县级森防站负责对护林员、防治公司、防治人员进行技术培训及技术指导(

按方案和进度全面完成防控任务，达到目标任务(

## 9.2项目管理

招投标方式： 公开招标(  议标□ 竞标□ 其它□

引入社会化防治队伍竞争机制(

签订合同、协议，合同、协议制定规范、科学合理(

与社会化防治公司签订药剂药械安全使用协议(

对社会化防治服务组织营业资质、防治人员及器械等进行核实，并有相关备案资料(

对社会化防治服务组织进行宣传培训(

对项目实施过程全程跟班作业及定期检查(

严格按照批复方案的地点、作业方式及使用的药剂进行施工作业(

药剂发放、药械使用记录及药剂包装物和容器回收和安全处理记录(

施工原始纪录、防效调查原始记录细致，可靠。(

## 9.3资金管理

项目资金专款专用(

不挪用、截留、挤占、滞留(

资金按进度和验收效果支付，按要求进行审计(

## 9.4档案管理

图文表齐全影像资料真实完整及时整理归档(

## 9.5安全管理

药剂药械库房管理规范、专人负责，有相应的管理制度(

制定药剂药械使用安全管理制度(

不使用国家及青海省已禁用和限用的农药产品(

做好施药现场的宣传，挂设安全标识(

做好防治人员的安全措施，佩戴安全防护装备(

鼠尸处理：捕获的鼠尸集中深埋处理，埋尸地点应远离村庄、水源地，须设立警示标牌，埋尸坑深度应在1.5米以上，鼠尸在坑底、坑壁及深坑周围洒石灰粉消毒后进行掩埋，鼠尸处理人员须做好防疫安全措施，包括佩戴医用口罩、手套、防护服等，处理工作结束后所有参与人员均需消毒。

## 9.6科技支撑

开展新药剂防治试验□开展新技术使用推广□

制定或上报了技术规程篇，发表科研论文篇，

总结防治经验(

与相关部门合作开展科研及生产□。

# 10、防控区效益评价

通过项目实施，有效控制和降低杨树枝梢害虫、造林地松皮小卷蛾及高原鼢鼠的虫（鼠）口密度，发生面积缩小，危害程度减轻，林分状况得到了明显的改善，有效地缓解了林业有害生物对我县造林成果的危害，保护绿化成果。

# 附件

## 11.1 附表

## 11.2 附图

附表1-1

湟源县2020年松皮小卷蛾危害调查表（标准地调查汇总表）

| 调查时间 | 调查地点 | 林班 | 小班 | 标准样地GPS点 | 调查株数（株） | 虫口数（头） | 虫口密度（头/株） | 代表面积（亩） | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇 | 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 422 | 4.22 | 5000 |  |
| 2020.4.7 | 大华 | 大华 | 大华-3 | 11-3 | N36°42´34"E101°12´08" | 20 | 95 | 4.75 | 1626 | 中 |
| 2020.4.7 | 申中 | 池汉 | 池汉-1 | 15 | N36°41´03"E101°13´22" | 20 | 83 | 4.15 | 432 | 中 |
| 2020.4.7 | 波航乡 | 拉拉口 | 拉拉口-16 | 11 | N36°41´43"E101°12´49" | 20 | 79 | 3.95 | 854 | 中 |
| 2020.4.7 |  |  | 苗圃 |  |  | 20 | 67 | 3.35 | 1218 | 中 |
| 2020.4.7 |  |  | 四边造林 |  |  | 20 | 98 | 4.90 | 870 | 中 |

调查人员：潘振峰、马晓平、柳婷婷、代志浩、郭昕

危害程度中，轻、中、重的划分按照林业行业标准LY/T 1681-2006及相关技术规程执行；成灾标准按照国家林业局印发的《主要林业有害生物成灾标准》[林造发（2012）26]号执行。

附表1-2

湟源县2019杨树枝梢害虫危害调查表（标准地调查汇总表）

| 调查时间 | 调查地点 | 林班 | 小班 | 标准样地GPS点 | 调查株数（株） | 调查标准枝数（个） | 虫口数（头） | 虫口密度（头/50cm标准枝） | 代表面积（亩） | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇 | 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 180 | 900 | 13505 | 15.01 | 15000 |  |
| 2019.6.10 | 大华 | 池汉 | 池汉 |  | N36°40´45"E101°13´10" | 20 | 100 | 1533 | 15.33 | 3043.05 | 轻 |
| 2019.6.10 | 申中 | 卡路 | 卡路 |  | N36°44´35"E101°09´51" | 20 | 100 | 1465 | 14.65 | 2910.55 | 轻 |
| 2019.6.10 | 波航乡 | 纳隆 | 纳隆 |  | N36°39´56"E101°13´16" | 20 | 100 | 1536 | 15.36 | 1270.05 | 轻 |
| 2019.6.10 | 巴燕乡 | 巴燕 | 巴燕 |  | N36°45´39"E101°08´01" | 20 | 100 | 1448 | 14.48 | 1504.29 | 轻 |
| 2019.6.10 | 寺寨乡 | 铧尖村 | 铧尖村 |  | N36°44´13"E101°02´52" | 20 | 100 | 1492 | 14.92 | 592.8 | 轻 |
| 2019.6.10 | 和平 | 小高陵 | 小高陵 |  | N36°36´20"E101°14´46" | 20 | 100 | 1521 | 15.21 | 2184.98 | 轻 |
| 2019.6.10 | 日月乡 | 山根 | 山根 |  | N36°33´57"E101°12´29" | 20 | 100 | 1503 | 15.03 | 1024.71 | 轻 |
| 2019.6.10 | 城关 | 人民公园 | 人民公园 |  | N36°40´49"E101°15´43" | 20 | 100 | 1497 | 14.97 | 761.89 | 轻 |
| 2019.6.10 | 东峡 | 石崖庄 | 石崖庄 |  | N36°40´24"E101°20´08" | 20 | 100 | 1510 | 15.1 | 1707.68 | 轻 |

调查人员：潘振峰、马晓平、柳婷婷、代志浩、郭昕

危害程度中，轻、中、重的划分按照林业行业标准LY/T 1681-2006及相关技术规程执行；成灾标准按照国家林业局印发的《主要林业有害生物成灾标准》[林造发（2012）26]号执行。

附表1-3

湟源县2020年高原鼢鼠危害调查表（标准地调查汇总表）

| 调查时间 | 调查地点 | 林班 | 小班 | 标准地GPS点 | 调查情况 | 代表面积（亩） | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇 | 村 |  |  |  | 调查总株数 | 受害或死亡株数（株） | 受害或死亡株率% | 切洞数（个/亩） | 有效洞口数（个/亩） | 鼠密度（只/公顷） | 新土丘数（个） | 土丘系数 |  |  |
| 2020.4.20 | 大华镇 | 牙麻岔 | 牙麻岔-6 | 5 | N36°42´34´´E101°01´53´´ |  |  |  | 36 | 25 |  |  |  | 437.6 | 重 |
| 2020.4.20 |  | 巴汉 | 巴汉-23 | 34-4 | N36°39´22´´E101°05´28´´ |  |  |  | 27 | 19 |  |  |  | 941 | 中 |
| 2020.4.20 |  | 巴燕吉盖 | 巴燕吉盖-1 | 54 | N36°41´50´´E101°03´56´´ |  |  |  | 22 | 17 |  |  |  | 1827.4 | 中 |
| 2020.4.20 |  | 窑洞 | 窑洞-10 | 8 | N36°39´54´´E101°06´54´´ |  |  |  | 20 | 12 |  |  |  | 379 | 轻 |
| 2020.4.21 |  | 塔湾 | 塔湾-8 | 29-1 | N36°41´41´´E101°05´34´´ |  |  |  | 24 | 11 |  |  |  | 2668 | 轻 |
| 2020.4.21 |  | 新胜 | 新胜-12 | 42 | N36°40´29´´E101°04´24´´ |  |  |  | 30 | 11 |  |  |  | 5203 | 轻 |
| 2020.4.21 |  | 崖根 | 崖根-9 | 14-3 | N36°41´56´´E101°06´51´´ |  |  |  | 25 | 10 |  |  |  | 2937 | 轻 |

调查人员：潘振峰、马晓平、柳婷婷、代志浩、郭昕

危害程度中，轻、中、重的划分按照林业行业标准LY/T 1681-2006及相关技术规程执行；成灾标准按照国家林业局印发的《主要林业有害生物成灾标准》[林造发（2012）26]号执行。

附表1-3

湟源县2020年高原鼢鼠危害调查表（标准地调查汇总表）

| 调查时间 | 调查地点 | 林班 | 小班 | 标准地GPS点 | 调查情况 | 代表面积（亩） | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇 | 村 |  |  |  | 调查总株数 | 受害或死亡株数（株） | 受害或死亡株率% | 切洞数（个/亩） | 有效洞口数（个/亩） | 鼠密度（只/公顷） | 新土丘数（个） | 土丘系数 |  |  |
| 2020.4.22 | 寺寨乡 | 马吉岭 | 马吉岭-3 | 36 | N36°42´35´´E101°02´54´´ |  |  |  | 30 | 25 |  |  |  | 1840.98 | 重 |
| 2020.4.22 |  | 上寨 | 上寨-7 | 21 | N36°44´42´´E101°01´28´´ |  |  |  | 29 | 23 |  |  |  | 1262 | 重 |
| 2020.4.22 |  | 西扎湾 | 西扎湾-8 | 59 | N36°43´51´´E101°01´02´´ |  |  |  | 32 | 21 |  |  |  | 1636 | 重 |
| 2020.4.23 |  | 乌图 | 乌图-2 | 5-1 | N36°46´59´´E101°00´03´´ |  |  |  | 35 | 27 |  |  |  | 625 | 重 |
| 2020.4.23 |  | 长岭 | 长岭-12 | 55 | N36°43´18´´E101°03´10´´ |  |  |  | 26 | 17 |  |  |  | 1074 | 中 |
| 2020.4.23 |  | 五岭 | 五岭-13 | 32 | N36°42´53´´E101°04´02´´ |  |  |  | 22 | 18 |  |  |  | 258 | 中 |
| 2020.4.24 | 日月乡 | 寺滩 | 寺滩-13 | 27-1 | N36°31´50´´E101°07´37´´ |  |  |  | 31 | 26 |  |  |  | 5325.7 | 重 |
| 2020.4.24 |  | 小茶石浪 | 小茶石浪-11 | 10 | N36°30´39´´E101°12´52´´ |  |  |  | 25 | 18 |  |  |  | 978 | 中 |
| 2020.4.24 |  | 山根 | 山根-1 | 58 | N36°34´06´´E101°12´50´´ |  |  |  | 21 | 9 |  |  |  | 1918 | 轻 |
| 2020.4.24 |  | 雪隆 | 雪隆-3 | 5 | N36°33´36´´E101°13´06´´ |  |  |  | 27 | 10 |  |  |  | 920 | 轻 |

调查人员：潘振峰、马晓平、柳婷婷、代志浩、郭昕

危害程度中，轻、中、重的划分按照林业行业标准LY/T 1681-2006及相关技术规程执行；成灾标准按照国家林业局印发的《主要林业有害生物成灾标准》[林造发（2012）26]号执行。

附表1-3

湟源县2020年高原鼢鼠危害调查表（标准地调查汇总表）

| 调查时间 | 调查地点 | 林班 | 小班 | 标准地GPS点 | 调查情况 | 代表面积（亩） | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇 | 村 |  |  |  | 调查总株数 | 受害或死亡株数（株） | 受害或死亡株率% | 切洞数（个/亩） | 有效洞口数（个/亩） | 鼠密度（只/公顷） | 新土丘数（个） | 土丘系数 |  |  |
| 2020.4.25 | 和平乡 | 和平 | 和平-9 | 4-2 | N36°36´47´´E101°15´32´´ |  |  |  | 22 | 9 |  |  |  | 4625.92 | 轻 |
| 2020.4.25 |  | 刘家台 | 刘家台-20 | 3-2 | N36°37´43´´E101°19´24´´ |  |  |  | 25 | 12 |  |  |  | 297.9 | 轻 |
| 2020.4.25 |  | 刘家台 | 刘家台-17 | 15 | N36°38´00´´E101°19´34´´ |  |  |  | 20 | 9 |  |  |  | 503.18 | 轻 |
| 2020.4.25 |  | 刘家台 | 刘家台-19 | 19 | N36°38´14´´E101°19´43´´ |  |  |  | 28 | 10 |  |  |  | 62 | 轻 |
| 2020.4.25 |  | 刘家台 | 刘家台-14 | 21 | N36°38´39´´E101°19´49´´ |  |  |  | 30 | 12 |  |  |  | 672 | 轻 |
| 2020.4.26 | 波航乡 | 石崖湾 | 石崖湾-13 | 31 | N36°41´14´´E101°10´42´´ |  |  |  | 24 | 8 |  |  |  | 2088 | 轻 |
| 2020.4.26 |  | 浪湾 | 浪湾-12 | 7 | N36°38´30´´E101°08´13´´ |  |  |  | 23 | 9 |  |  |  | 268 | 轻 |
| 2020.4.26 |  | 西岔 | 西岔-11 | 45 | N36°37´38´´E101°09´28´´ |  |  |  | 31 | 10 |  |  |  | 1935 | 轻 |
| 2020.4.26 |  | 南岔 | 南岔-10 | 13 | N36°39´01´´E101°10´26´´ |  |  |  | 25 | 13 |  |  |  | 634 | 轻 |

调查人员：潘振峰、马晓平、柳婷婷、代志浩、郭昕

危害程度中，轻、中、重的划分按照林业行业标准LY/T 1681-2006及相关技术规程执行；成灾标准按照国家林业局印发的《主要林业有害生物成灾标准》[林造发（2012）26]号执行。

附表1-3

湟源县2020年高原鼢鼠危害调查表（标准地调查汇总表）

| 调查时间 | 调查地点 | 林班 | 小班 | 标准地GPS点 | 调查情况 | 代表面积（亩） | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇 | 村 |  |  |  | 调查总株数 | 受害或死亡株数（株） | 受害或死亡株率% | 切洞数（个/亩） | 有效洞口数（个/亩） | 鼠密度（只/公顷） | 新土丘数（个） | 土丘系数 |  |  |
| 2020.4.27 | 申中乡 | 莫布拉 | 莫布拉-7 | 4-2 | N36°36´47´´E101°15´32´´ |  |  |  | 25 | 9 |  |  |  | 2791 | 轻 |
| 2020.4.27 | 巴燕乡 | 福海 | 福海-1 | 3-2 | N36°37´43´´E101°19´24´´ |  |  |  | 32 | 10 |  |  |  | 4736 | 轻 |
| 2020.4.27 |  | 居士浪 | 居士浪-8 | 15 | N36°38´00´´E101°19´34´´ |  |  |  | 30 | 10 |  |  |  | 7362 | 轻 |
| 2020.4.28 | 东峡乡 | 炭窑 | 炭窑-11 | 19 | N36°38´14´´E101°19´43´´ |  |  |  | 33 | 24 |  |  |  | 1869.32 | 重 |
| 2020.4.28 |  | 山岔 | 山岔-10 | 21 | N36°38´39´´E101°19´49´´ |  |  |  | 29 | 22 |  |  |  | 1825 | 重 |
| 2020.4.28 |  | 北山 | 北山-7 | 31 | N36°41´14´´E101°10´42´´ |  |  |  | 35 | 24 |  |  |  | 100 | 重 |

调查人员：潘振峰、马晓平、柳婷婷、代志浩、郭昕

危害程度中，轻、中、重的划分按照林业行业标准LY/T 1681-2006及相关技术规程执行；成灾标准按照国家林业局印发的《主要林业有害生物成灾标准》[林造发（2012）26]号执行。

附表2-1

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－松皮小卷蛾防控设计表

| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大华镇 | 大华-3 | 11 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工 | 307 | 307 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 11-1 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工 | 244 | 244 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 11-2 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工 | 342 | 342 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 11-3 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工 | 426 | 426 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 11-4 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工 | 307 | 307 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 池汉-1 | 15 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 191 | 191 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 18 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 37 | 37 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 25-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 47 | 47 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 19 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 157 | 157 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |

附表2-1

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－松皮小卷蛾防控设计表

| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
|  | 拉拉口-16 | 17 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 9 | 9 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 4 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 176 | 176 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 7 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 46 | 46 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
| 大华镇 |  | 8 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 85 | 85 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 9 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 151 | 151 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 10 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 120 | 120 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 11 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 267 | 267 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 苗圃 |  | 青海云杉 | 人工 | 1218 | 1218 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 四边造林 |  | 青海云杉 | 人工 | 870 | 870 | 轻度-中度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |

附表2-2

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－杨树枝梢害虫防控设计表

| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 15004.49 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 3043.05 | 3043.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大华 | 崖根 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 36 | 36 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 塔湾 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 225.55 | 225.55 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 晒尔 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 30.85 | 30.85 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 后庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 65.45 | 65.45 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 石嘴 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 78.3 | 78.3 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 三条沟 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 273.9 | 273.9 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 新胜 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 53.4 | 53.4 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 拉卓奈 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 159.07 | 159.07 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 何家庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 252.85 | 252.85 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 阿加图 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 81.85 | 81.85 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 红土湾 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 72.15 | 72.15 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |

附表2-2

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－杨树枝梢害虫防控设计表

| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 大华 | 巴燕吉盖 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 185.6 | 185.6 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 窑洞 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 162.1 | 162.1 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 托思胡 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 164 | 164 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 大华莫布拉 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 56.55 | 56.55 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 黄茂 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 36.75 | 36.75 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 河南 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 139.35 | 139.35 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 池汉 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 279.33 | 279.33 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 纳隆沟 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 186.6 | 186.6 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 大华石崖庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 386.5 | 386.5 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 巴汉 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 116.9 | 116.9 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |

附表2-2

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－杨树枝梢害虫防控设计表

| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 2910.55 | 2910.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申中 | 韭菜沟 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 115.8 | 115.8 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 河拉村 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 171.95 | 171.95 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 大路庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 135.04 | 135.04 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 大山根 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 148 | 148 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 申中 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 389.3 | 389.3 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 申中莫布拉 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 241.45 | 241.45 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 后沟 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 403 | 403 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 口子 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 117.37 | 117.37 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 前沟 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 266.3 | 266.3 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 庙沟 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 103.3 | 103.3 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 星泉 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 266.55 | 266.55 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 卡路 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 409.65 | 409.65 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 庙沟脑 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 51.9 | 51.9 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 窑庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 19.24 | 19.24 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 俊家庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 71.7 | 71.7 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |

附表2-2

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－杨树枝梢害虫防控设计表

| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1504.29 | 1504.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴燕 | 上胡丹 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 184.35 | 184.35 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 巴燕 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 92.25 | 92.25 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 元山 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 117.27 | 117.27 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 石门尔 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 24.6 | 24.6 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 扎汉 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 132.15 | 132.15 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 巴燕峡 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 208.65 | 208.65 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 福海 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 131.63 | 131.63 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 上浪湾 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 18.15 | 18.15 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 下寺 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 58.69 | 58.69 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 下胡丹 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 180.72 | 180.72 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 新寺 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 126.6 | 126.6 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 莫合尔 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 218.25 | 218.25 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 下浪湾 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 10.98 | 10.98 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |

附表2-2

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－杨树枝梢害虫防控设计表

| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1270.05 | 1270.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波航 | 南岔 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 34.8 | 34.8 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 纳隆苗圃 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 30 | 30 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 纳隆 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 274.8 | 274.8 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 甘沟 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 22.1 | 22.1 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 波航 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 263.6 | 263.6 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 胡思洞 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 84.3 | 84.3 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 上泉 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 261.2 | 261.2 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 麻尼台 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 248.25 | 248.25 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 西岔 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 51 | 51 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |

附表2-2

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－杨树枝梢害虫防控设计表

| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 2184.98 | 2184.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 和平 | 马场湾 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 261.75 | 261.75 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 董家脑 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 114.3 | 114.3 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 和平 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 109.35 | 109.35 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 隆和 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 189 | 189 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 曲布滩 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 244.65 | 244.65 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 小高陵 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 337.98 | 337.98 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 茶曲 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 273.8 | 273.8 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 马场台 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 133.35 | 133.35 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 大高陵 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 71.5 | 71.5 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 马家湾 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 168.45 | 168.45 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 茶汉素 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 90.3 | 90.3 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 蒙古道 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 190.55 | 190.55 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |

附表2-2

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－杨树枝梢害虫防控设计表

| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 761.89 | 761.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城关 | 尕庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 10.34 | 10.34 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 人民公园 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 124 | 124 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 坟院 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 39 | 39 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 涌兴 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 9 | 9 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 光华 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 244.7 | 244.7 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 万丰 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 105.26 | 105.26 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 国光 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 4.59 | 4.59 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 纳隆口 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 225 | 225 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |

附表2-2

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－杨树枝梢害虫防控设计表

| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 595.2 | 592.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寺寨 | 簸箕湾 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 24 | 24 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 小寺尔 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 62.4 | 60 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 铧尖村 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 186.4 | 186.4 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 阳坡湾 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 176.4 | 176.4 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 下寨村 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 5 | 5 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 西扎湾 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 55 | 55 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 上寨 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 10 | 10 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 马脊岭 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 38 | 38 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 烽火 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 38 | 38 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |

附表2-2

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－杨树枝梢害虫防控设计表

| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1026.7 | 1024.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日月 | 山根 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 190 | 190 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 雪隆 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 100 | 100 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 大石头 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 51 | 51 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 前滩 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 22 | 22 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 下若药 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 167 | 166.71 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 小茶石浪 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 79 | 79 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 寺滩 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 86 | 86 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 克素尔 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 45 | 45 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 尕恰莫多 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 56 | 56 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 上若药 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 39.6 | 39 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 乙细 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 53.5 | 53 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 兔儿干 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 137.6 | 137 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |

附表2-2

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－杨树枝梢害虫防控设计表

| 乡镇 | 村名 | 林班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1707.78 | 1707.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东峡 | 新民 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 190.15 | 190.15 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 石崖庄 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 368.26 | 368.23 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 响河 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 363 | 363 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 下脖项 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 217.97 | 217.9 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 兰占巴 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 163.4 | 163.4 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 灰条口 |  | 农田林网 | 青杨 | 人工 | 405 | 405 | 轻度 | 一般 |  |  | √ |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20000.99 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 3206.4 | 3206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大华镇 | 牙麻岔-6 | 1 | 未成造 | 沙棘雌株 | 人工 | 66.48 | 66.48 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 未成造 | 沙棘雌株 | 人工 | 45.46 | 45.46 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 未成造 | 沙棘雌株 | 人工 | 3.5 | 3.5 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 未成造 | 沙棘雌株 | 人工 | 22.4 | 22 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 未成造 | 沙棘雌株 | 人工 | 137.85 | 137.85 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 未成造 | 沙棘雌株 | 人工 | 40.2 | 40.2 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 未成造 | 沙棘雌株 | 人工 | 50.81 | 50.81 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 未成造 | 沙棘雌株 | 人工 | 71.3 | 71.3 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 巴汉-23 | 34-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 180 | 180 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 34-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 100 | 100 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 34-3 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 187 | 187 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 34-4 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 274 | 274 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 34-5 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 200 | 200 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 大华镇 | 巴燕吉盖-1 | 54 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 636 | 636 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 55 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 364 | 364 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 122.4 | 122.4 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 55 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 120.6 | 120.6 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 86.2 | 86.2 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 51 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 53.1 | 53.1 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 39 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 6 | 6 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 54 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 7.3 | 7.3 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 4.8 | 4.8 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 61 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 427 | 427 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 6695.98 | 6695.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寺寨乡 | 马吉岭-3 | 36 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 594 | 594 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 245 | 245 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 222 | 222 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 241.44 | 241.44 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 80 | 80 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 194.8 | 194.8 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 32-1 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 185 | 185 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 32-2 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 44.3 | 44.3 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 32-3 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 34.44 | 34.44 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 寺寨乡 | 上寨-7 | 21 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 253 | 253 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 182 | 182 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 29 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 7 | 7 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 223 | 223 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 202 | 202 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 56 | 56 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 119.7 | 119.7 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 10.5 | 10.5 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 54 | 54 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 154.8 | 154.8 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 寺寨乡 | 西扎湾-8 | 55-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 131 | 131 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 55-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 173 | 173 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 59 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 1332 | 1332 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 乌图-2 | 5-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 220 | 220 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 20-4 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 115 | 115 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 20-5 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 40 | 40 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 250 | 250 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 长岭-12 | 39-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 228 | 228 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 55 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 846 | 846 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 五岭-13 | 32 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 258 | 258 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 6303.7 | 6303.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日月乡 | 寺滩-13 | 108 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 100 | 100 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 110.7 | 110.7 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 77.8 | 77.8 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 27.2 | 27.2 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 76 | 76 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 500 | 500 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 70 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 430 | 430 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 125 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 190 | 190 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 27-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 780 | 780 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 33-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 405 | 405 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 5 | 5 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 54 | 54 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 47 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 73 | 73 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 7 | 7 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 58 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 63 | 63 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 62 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 10 | 10 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 日月乡 | 寺滩-13 | 72 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 20 | 20 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 104 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 27 | 27 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 126 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 7 | 7 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 128 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 4 | 4 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 134 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 126 | 126 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 135 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 127 | 127 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 142 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 477 | 477 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 135 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 7 | 7 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 121 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 1 | 1 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 126 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 111 | 111 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 48-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 351 | 351 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 134-10 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 95 | 95 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 142-4 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 117 | 117 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 142-1 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 26 | 26 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 142-5 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 26 | 26 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 142-2 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 10 | 10 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 日月乡 | 寺滩-13 | 69-1 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 9 | 9 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 102 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 20 | 20 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 98 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 15 | 15 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 96 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 15 | 15 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 88 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 90 | 90 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 14 | 14 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 142-3 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 29 | 29 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43-2 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 22 | 22 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 47-3 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 26 | 26 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 47-2 | 宜林地 | 青杨砍栽 | 人工 | 16 | 16 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 47-1 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 120 | 120 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43-1 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 136 | 136 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 61 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 72 | 72 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 48-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 301 | 301 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 小茶石浪-11 | 10 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 978 | 978 | 中度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 3794.91 | 3794.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东峡乡 | 炭窑-11 | 1 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 3.9 | 3.9 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 2.8 | 2.8 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 33.63 | 33.63 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 45.66 | 45.66 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 27 | 27 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 17.53 | 17.53 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 32.59 | 32 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 25.3 | 25.3 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 199.5 | 199.5 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-10 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 315 | 315 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-13 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 54 | 54 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-16 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 57 | 57 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-17 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 108 | 108 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-19 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 51 | 51 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-20 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 49.5 | 49.5 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 东峡乡 | 炭窑-11 | 9-22 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 120 | 120 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-23 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 33 | 33 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-3 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 198 | 198 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-4 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 42 | 42 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-5 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 31.5 | 31.5 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-7 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 195 | 195 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9-8 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 228 | 228 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 山岔-10 | 1 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 61 | 61 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 119 | 119 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 476 | 476 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 479 | 479 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10-3 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 226 | 226 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10-4 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 464 | 464 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 北山-7 | 1 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 23.1 | 23.1 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 30.8 | 30.8 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 46.1 | 46.1 | 重度 | 重点 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 40002.12 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 6163.12 | 6161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 和平乡 | 和平-9 | 6 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 39.17 | 39 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 44 | 44 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8-1 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 71.33 | 71 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8-2 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 81.79 | 81 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 5.21 | 5.21 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10-1 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 1.54 | 1.54 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10-2 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 2.81 | 2.81 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10-3 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 0.71 | 0.71 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10-4 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 33.94 | 33.94 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 17.9 | 17.9 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 72.17 | 72.17 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 28.83 | 28 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 1.55 | 1.55 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 5.1 | 5.1 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 17.47 | 17.47 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 50.87 | 50.87 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 和平乡 | 和平-9 | 17 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 57.65 | 57.65 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 3.2 | 3.2 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 10.54 | 10.54 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 59.01 | 59.01 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 37.41 | 37.41 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 10.3 | 10.3 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 57.68 | 57.68 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 5.3 | 5.3 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 38.26 | 38.26 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 5.3 | 5.3 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4-2 | 宜林地 | 云杉 | 人工 | 283 | 283 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 193 | 193 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 21-2 | 宜林地 | 云杉 | 人工 | 118 | 118 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 21-3 | 宜林地 | 云杉 | 人工 | 108 | 108 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 27-1 | 宜林地 | 云杉 | 人工 | 45 | 45 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 31-1 | 宜林地 | 云杉 | 人工 | 116 | 116 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 31-2 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 105 | 105 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 和平乡 | 和平-9 | 36-1 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 100 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 36-2 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 85 | 85 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 37-2 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 154 | 154 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 37-3 | 宜林地 | 云杉 | 人工 | 249 | 249 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 37-4 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 144 | 144 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 51-1 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 132 | 132 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 51-2 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 52 | 52 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 59 | 宜林地 | 云杉 | 人工 | 155 | 155 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 63-1 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 81 | 81 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 64 | 宜林地 | 云杉 | 人工 | 29 | 29 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 65 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 128 | 128 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 75-1 | 宜林地 | 云杉 | 人工 | 161 | 161 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 75-2 | 宜林地 | 云杉 | 人工 | 479 | 479 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 75-3 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 51 | 51 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 宜林地 | 圆柏 | 人工 | 283 | 283 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 77-1 | 宜林地 | 云杉 | 人工 | 86 | 86 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 93 | 宜林地 | 云杉 | 人工 | 223 | 223 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 98-1 | 宜林地 | 云杉 | 人工 | 309 | 309 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 和平乡 | 刘家台-20 | 3 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 33 | 33 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 68 | 68 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3-2 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 138.56 | 138.56 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3-1 | 退耕地 | 沙棘 | 人工 | 58.34 | 58.34 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 刘家台-17 | 22 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 14.29 | 14.29 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 47.1 | 47.1 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 40.8 | 40.8 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 8.2 | 8.2 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 46.8 | 46.8 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 12.7 | 12.7 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 6.1 | 6.1 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 18.4 | 18.4 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 47.1 | 47.1 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 78.6 | 78.6 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 183.09 | 183.09 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 刘家台-19 | 15 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 62 | 62 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 刘家台-14 | 19 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 259 | 259 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 69 | 69 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 194 | 194 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 150 | 150 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 4925 | 4925 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波航乡 | 石崖湾-13 | 3-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 16 | 16 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 53 | 53 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 6 | 6 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 15 | 15 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 87 | 87 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 20-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 26 | 26 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 20-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 6 | 6 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 20-3 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 125 | 125 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 20-4 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 19 | 19 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 20-6 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 71 | 71 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 32 | 32 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 23-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 36 | 36 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 24-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 52 | 52 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 波航乡 | 石崖湾-13 | 24-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 43 | 43 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 362 | 362 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 31 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 819 | 819 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 32 | 32 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46-3 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 57 | 57 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46-5 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 47 | 47 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46-7 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 6 | 6 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46-8 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 130 | 130 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46-9 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 13 | 13 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 48-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 14 | 14 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 48-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 3 | 3 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 48-3 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 6 | 6 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 49 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 12 | 12 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 波航乡 | 浪湾-12 | 12 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 23.3 | 23.3 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 40.7 | 40.7 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 100 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 退耕地 | 青海云杉 | 人工 | 4 | 4 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 退耕地 | 沙棘雌株 | 人工 | 100 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 西岔-11 | 11 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 12 | 12 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 23-1 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 15 | 15 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 23-2 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 120 | 120 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 100 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 100 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 880 | 880 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 27-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 258 | 258 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 27-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 450 | 450 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 南岔-10 | 8 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 50 | 50 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 未成造 | 沙棘 | 人工 | 50 | 50 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 534 | 534 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 11187 | 11187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大华镇 | 窑洞-10 | 7 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 57 | 57 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 80 | 80 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 30 | 30 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 41 | 41 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 28 | 28 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 33 | 33 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 20 | 20 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 40 | 40 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 50 | 50 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 塔湾-8 | 29-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 403 | 403 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 133 | 133 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 180 | 180 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 30-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 369 | 369 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 28-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 251 | 251 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 30-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 224 | 224 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 29-3 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 183 | 183 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 29-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 338 | 338 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 19-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 223 | 223 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 28-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 364 | 364 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 11187 | 11187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大华镇 | 新胜-12 | 39 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 360 | 360 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 226 | 226 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 188 | 188 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 349 | 349 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 347 | 347 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 157 | 157 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 94 | 94 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 222 | 222 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 213 | 213 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 175 | 175 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 271 | 271 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 348 | 348 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 251 | 251 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 117 | 117 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 207 | 207 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 238 | 238 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 350 | 350 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 大华镇 | 新胜-12 | 35 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 83 | 83 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 165 | 165 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 249 | 249 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 379 | 379 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 灌木林地 | 青海云杉 | 人工林 | 214 | 214 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
| 大华镇 | 崖根-9 | 14-3 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工林 | 394 | 394 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 14-2 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工林 | 101 | 101 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 14-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 127 | 127 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 327 | 327 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 19-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 398 | 398 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 289 | 289 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 277 | 277 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 353 | 353 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工林 | 183 | 183 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 328 | 328 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 134 | 134 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工林 | 26 | 26 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 2838 | 2838 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日月乡 | 山根-1 | 11 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 101 | 101 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 60 | 60 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 54 | 未成造 | 青海云杉 | 人工 | 200 | 200 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 58 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 884 | 884 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 72 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 238 | 238 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 400 | 400 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 35 | 35 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 雪隆-3 | 5 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 530 | 530 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 390 | 390 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 2791 | 2791 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申中乡 | 莫布拉-7 | 7-1 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 415 | 415 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7-2 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 77 | 77 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7-3 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 184 | 184 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 132 | 132 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 202 | 202 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 弃耕地 | 青海云杉 | 人工 | 137 | 137 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 786 | 786 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 1-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 105 | 105 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 1-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 30 | 30 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 1-3 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 60 | 60 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 200 | 200 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 1-5 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 135 | 135 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 470 | 470 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 宜林地 | 祁连圆柏 | 人工 | 30 | 30 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 975 | 975 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 12098 | 12098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴燕乡 | 福海-1 | 14 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 93.34 | 93.34 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 194.8 | 194.8 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 324.44 | 324.44 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 119.2 | 119.2 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 27-1 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 48.2 | 48.2 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 27-2 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 26.8 | 26.8 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 27.65 | 27.65 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 110.84 | 110.84 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 52.9 | 52.9 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 33-1 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 36.92 | 36.92 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 33-2 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 83.84 | 83.84 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 33-3 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 6.24 | 6.24 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 13-1 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 50.83 | 50.83 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 34 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 69.89 | 69.89 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 13-2 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 33.28 | 33.28 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 耕地 | 青海云杉 | 人工 | 34.83 | 34.83 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 32-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 900 | 900 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 356 | 356 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 20-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 100 | 100 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表2-3

湟源县2020年省级财政支农林草改革发展资金林业有害生物防控项目－高原鼢鼠控设计表

| 乡镇 | 林班 | 小班 | 林地类型 | 优势树种 | 林分起源 | 小班面积 | 防治面积（亩） | 预测或实际发生危害程度 | 防治类型（重点、一般） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营林措施 | 物理机械 | 生物化学 | 化学 | 生物 | 其它 |
| 巴燕乡 | 福海-1 | 13 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 584 | 584 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 682 | 682 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3-1 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 67 | 67 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 223 | 223 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 111 | 111 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 20-2 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 259 | 259 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 宜林地 | 沙棘 | 人工 | 140 | 140 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 居士浪-8 | 35 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 344 | 344 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 41-1 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 190 | 190 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 41-2 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 736 | 736 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 253 | 253 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 51 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 1466 | 1466 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 52 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 590 | 590 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 397 | 397 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 58 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 622 | 622 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 395 | 395 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 1029 | 1029 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 41 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 533 | 533 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 311 | 311 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 宜林地 | 青海云杉 | 人工 | 496 | 496 | 轻度 | 一般 |  | √ |  |  |  |  |

附表3-1

林地鼠害人工捕杀检查记录表

防治专业公司名称：

防治专业队：

附：施工人员明细姓名身份证号及照片

附：每日工作影像

防治日期天气状况防治地点 地类投放地箭、鼠夹数（个）收回鼠夹（弓箭）数（个） 收取时间捕获数量（只）防治面积（亩） 施工人数（名）跟班技术人员： 防治日期天气状况防治地点 地类投放地箭、鼠夹数（个）收回鼠夹（弓箭）数（个） 收取时间捕获数量（只）防治面积（亩） 施工人数（名）跟班技术人员

附表3-2          施药防控施工检查记录表

防治专业公司名称

防治专业队：

附：施工人员明细姓名身份证号及照片

附：每日工作影像

防治日期天气状况防治地点 地类防治对象作业方式 药物名称施放量（公斤）施放面积（亩） 发放农药数（公斤）回收药瓶数（瓶） 施工人数（名）跟班技术人员： 防治日期天气状况防治地点 地类防治对象作业方式 药物名称施放量（公斤）施放面积（亩） 发放农药数（公斤）回收药瓶数（瓶） 施工人数（名）跟班技术人员：

附表3-4

人工、物理、营林措施施工检查记录表

防治专业公司名称

防治专业队：

附：施工人员明细姓名身份证号及照片

附：每日工作影像

防治日期天气状况实施地点 地类组织人力：人作业方式： 设置数量：防效检查日期防治株数（数量、面积）： 捕杀量平均捕杀量 跟班技术人员签字 防治日期天气状况实施地点 地类组织人力：人作业方式： 设置数量：防效检查日期防治株数（数量、面积）： 捕杀量平均捕杀量 跟班技术人员签字

附表3-5

其它防治施工检查记录表

防治专业公司名称

附：施工人员明细姓名身份证号及照片

附：每日工作影像

防治日期天气状况防治地点 地类施工方法施工器械 施工药剂药物名称施放量（公斤） 施放面积（亩）施工药剂量施工车辆：辆 施工人数：人跟班技术人员： 防治日期天气状况防治地点 地类施工方法施工器械 施工药剂药物名称施放量（公斤） 施放面积（亩）施工药剂量施工车辆：辆 施工人数：人跟班技术人员：

附表4-1

林业鼠兔害防治效果县级自查验收统计表

样方号乡镇：村（林班）小班（小地名）

立地类型防治区四至坐标：

验收组织单位盖章：

| 防前 | 防后 | 目标指标达标情况（打对勾或×） | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查内容 | 调查时间 | 调查内容 | 调查时间 |  |  |
| 投放鼠夹数（个） |  |  | 投放鼠夹数（个） |  |  |  |  |
| 收夹数（个） |  |  | 收夹数（个） |  |  |  |  |
| 有效洞口数（个） |  |  | 有效洞口数（个） |  |  |  |  |
| 相对鼠密度（只/公顷） |  |  | 相对鼠密度（只/公顷） |  |  |  |  |
| 实际捕捉数（只/公顷） |  |  | 实际捕捉数（只/公顷） |  |  |  |  |
| 土丘调查数（个/公顷） |  |  | 土丘调查数（个/公顷） |  |  |  |  |
| 捕获率（%） |  |  | 捕获率（%） |  |  |  |  |
| 调查总株树（株） |  |  | 调查总株树（株） |  |  |  |  |
| 被害株数（株） |  |  | 被害株数（株） |  |  |  |  |
| 死亡株数（株） |  |  | 死亡株数（株） |  |  |  |  |
| 林木受害率（%） |  |  | 林木受害率（%） |  |  |  |  |
| 林木死亡率 |  |  | 林木死亡率 |  |  |  |  |
| 应施防治面积（亩） |  |  | 应施防治面积（亩） |  |  |  |  |
| 实施防治面积（亩） |  |  | 实施防治面积（亩） |  |  |  |  |
| 合格面积（亩） |  |  | 合格面积（万亩） |  |  |  |  |

验收人员：

附表4-2

其它有害生物种类防治效果县级自查验收统计表

验收组织单位盖章：

| 检查时间 | 防治区四至坐标 | 应施防治面积（亩） | 实施防治面积（亩） | 标准地GPS点 | 抽样数量（株） | 抽样面积（亩） | 调查目标指标 | 调查目标指标数值 | 目标指标达标情况（打对勾或×） | 合格面积（亩） | 验收结论 （达标、不达标） | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收人员：                                                                                  年    月    日

附表5

市、州、省级防治效果核查统计表

验收组织单位盖章

| 检查时间 | 抽查地点 | 病虫种类 | 立地类型 | 标准地或样株数（个、株） | 防治面积核实情况 | 目标指标完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上报施工面积 | 实际防治面积 | 有无作业痕迹 | 有无施工档案 | 面积核实率% | 目标指标 | 上报 | 实际 | 危害程度 | 是否达标 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人员：                                                                                     年    月    日