湟源县纳隆村、哈城村、巴燕吉盖村、下脖项村人饮改造提升项目完成情况公示

一、项目区域概况

湟源县纳隆村、哈城村、巴燕吉盖村、下脖项村人饮改造提升项目，总投资900万元，均为财政扶贫资金（其中：中央资金400万元，省级资金500万元）。计划解决湟源县3乡1镇4个行政村共计1208户，4501人的饮水安全巩固提升问题，分别为波航乡：纳隆村，大华镇：巴燕吉盖村，日月乡：哈城村，东峡乡下脖项村，本次工程涉及3个贫困村（纳隆村、巴燕吉盖村、下脖项村），354名贫困人口。

二、项目批复下达情况

该项目由县人民政府于以关于同意《湟源县纳隆村、哈城村、巴燕吉盖村、下脖项村人饮改造提升项目实施方案的批复》（源政﹝2020﹞61号）批准建设内容为：改建大华镇巴燕吉盖村、日月乡哈城村、波航乡纳隆村、东峡乡下脖项村等4处人饮工程饮水枢纽4座、供水主管17.935千米、支管18.515千米、蓄水池6座；新增消毒设施4套；改建阀门井32座；拆除并恢复道路23.075千米；维修机井1座；在巴燕吉盖村新建50米防洪墙1处。

三、总投资、资金来源及资金到位情况

青海省财政厅以《关于提前下达2020年第一批财政专项扶贫资金的通知》（青财农字〔2019〕2106号）、《关于切块下达2019年省级财政提前垫付脱贫攻坚补短板资金的通知》（青财农字〔2019〕1138号）下达项目资金900万元，均为财政扶贫资金（其中：中央资金400万元，省级资金500万元）。

四、工程完成情况

工程于6月13日开工建设，9月30日全面完成。共改建大华镇巴燕吉盖村、日月乡哈城村、波航乡纳隆村、东峡乡下脖项村等4处人饮工程饮水枢纽4座、供水主管17.935千米、支管18.515千米、蓄水池6座；新增消毒设施4套；改建阀门井32座；拆除并恢复道路23.075千米；维修机井1座在巴燕吉盖村新建50米防洪墙1处。

四、工程效益

解决湟源县纳隆村、巴燕吉盖村、哈城村、下脖项村4个行政村共计1208户，4501人（354名贫困人口）的饮水安全巩固提升问题。